Образец - Приложение № 4

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Настоящата техническа спецификация, съставлява неразделна част към отправената Покана от община Вършец с Изх. № 70 00-341 от 14.06.2019 г., на основание чл. 44 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗОП за определяне на прогнозната стойност за изпълнение на Обособена позиция № 2: Упражняване на строителен надзор съгласно чл. 168, ал. 2 от ЗУТ при изпълнение на СМР и извършване на консултантска дейност при проектирането, изработката и монтажа на скулптурните реставрации, предвидени за информационния център и околните територии от обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнители за реализация четири обособени позиции: Обособена позиция № 1: Извършване на СМР за изпълнение на обект: „Палеопарк, ограда и информационен център с експозиционна площ“, Обособена позиция № 2: Упражняване на строителен надзор съгласно чл. 168, ал. 2 от ЗУТ при изпълнение на СМР и извършване на консултантска дейност при проектирането, изработката и монтажа на скулптурните реставрации, предвидени за информационния център и околните територии, Обособена позиция № 3: Проектиране и изработка на скулптурни реставрации предвидени за информационния център и околните територии и Обособена позиция № 4: Доставка и монтаж на обзавеждане и мултимедийно оборудване за палеопарк и информационен център по проект ROBG-471 „Нови дестинации в трансграничния туризъм“, съфинансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег V-A Румъния-България”.

Основната цел на дейността е да се осигури високо квалифицирана експертна подкрепа на Възложителя в процеса на извършване на строително-монтажните работи за реализиране на обекта.

Строителният надзор трябва да осигури надежден контрол върху качеството и количеството на планираните строително-монтажни работи, като защитава интересите на Възложителя през целия инвестиционен процес при изпълнение на поръчката. Той ще бъде отговорен за изпълнението на всички изисквания на българското законодателство, свързано с надзора на строителните дейности, а също така ще съблюдава и проверява дали Изпълнителят на строително-монтажните работи ще извършва същите в съответствие с техническите норми и изисквания на специализираното законодателство (Закон за устройство на територията и подзаконовите актове към него) и одобрените инвестиционни проекти.

Изпълнителят извършва строителен надзор в пълен обем на предвидените от Закона за устройството на територията (чл.168) отговорности и задължения, Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и действащи в момента нормативни актове за извършване на СМР до въвеждането на обекта в експлоатация и осъществява функциите на инвеститорски контрол.

В съответствие с настоящата Техническа спецификация, следва да бъдат представени Техническо предложение и Ценово предложение към представените предложения – оферти, съгласно следните параметри:

OПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО НАСТОЯЩАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

1. За дейностите в обхвата на услугата /строителен надзор по време на строителството, координатор безопасност и здраве, изготвяне на технически паспорт и окончателен доклад/:

Строителният надзор се изпълнява в задължителния обхват, съобразно изискванията на ЗУТ, Наредба №3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, с отчитане на изискванията на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти и всички законови и подзаконови нормативни актове, свързани със спецификата на строежа.

Изпълнителят на настоящата обществена поръчка ще извършва надзор по време на строителството, съгласно чл. 166 от ЗУТ /до издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация /върху всички видове СМР, които се изпълняват от Строителя на обекта, в съответствие със законовите права и задължения на Изпълнителя като лице, упражняващо строителен надзор на строеж, регламентирани в чл. 168 от ЗУТ, а именно:

	Законосъобразно започване на строежа;

	Осъществяване на контрол относно пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;

	Спиране на строежи, които се изпълняват при условията на чл. 224, ал. 1 от ЗУТ и чл. 225, ал. 2 от ЗУТ и в нарушение на изискванията на чл. 169, ал. 1 – 3 от ЗУТ;

	Осъществяване на контрол относно спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството;

	Недопускане на увреждане на трети лица и имоти следствие на строителството;

Изпълнителят ще носи отговорност и за щети, които е нанесъл на Възложителя и на другите участници в строителството, и солидарна отговорност със Строителя за щети, причинени от неспазване на технически правила и нормативи и одобрения проект.

В съответствие с изискванията на Наредба №3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, Изпълнителят следва да:

•	Участва в съставянето на протокол Образец 1 за предаване и приемане на одобрения инвестиционен проект и разрешение за строеж за изпълнение на строежа;

•	Съставя протокол Образец 2а за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура, при влязло в сила разрешение за строеж. В 3 (три) дневен срок от съставянето на този протокол заверява Заповедна книга на строежа, а в 7 (седем) дневен срок от заверката уведомява писмено общината, специализираните контролни органи и Регионалната дирекция за национален строителен контрол за заверената заповедна книга.

•	Подписва всички актове и протоколи по време на строителството, които се съставят по реда на действащото законодателство, за които е оправомощен да бъде съставител или лице извършило проверка, или лице в присъствието на което е съставен документът;

•	При нарушаване на техническите правила и нормативи лицето, упражняващо строителен надзор е длъжно да уведоми Регионалната дирекция за национален строителен контрол в 3-дневен срок от установяване на нарушението

•	След приключване на строително-монтажните работи лицето, упражняващо строителен надзор, изготвя окончателен доклад по чл. 168 от ЗУТ до Възложителя и актуален технически паспорт;

•	Изпълнява задължения за контрол върху действията на всички участници в строителството с цел недопускане на нарушения по чл. 178 от ЗУТ.

В изпълнение на своите задължения, Изпълнителят на обществената поръчка ще има следните задачи:

	Упражнява строителния надзор върху строежа чрез екип от правоспособни физически лица с доказан професионален опит и технически компетентности, необходими за осъществяване на дейностите за оценяване съответствието на проекта и за упражняване на строителен надзор. Членовете на екипа трябва да отговарят на чл. 166, ал. 2 от ЗУТ;

	Осигурява необходимата организация за ефективна надзорна дейност и комуникацията в и на своя екип по отношение законосъобразното започване на строежа, проверките свързани с изпълнението на строежа съобразно одобрения инвестиционен проект и изискванията по чл. 169, ал. 1 от ЗУТ;

	По време на изпълнение на СМР осигурява постоянно присъствие на експертите от своя екип по всички проектни части, като представя пред Възложителя доказателства за това на работните срещи, провеждани в присъствие на Възложителя;

	Присъства на всички заседания/срещи между участниците в инвестиционния процес, независимо по чие искане или работен план график се провеждат, като всеки път докладва за основните дейности (видовете СМР) от строежа, за които до този момент е упражнен текущ строителен надзор по строителството, съставените документи (актове), както и за възникнали проблеми (ако има такива) и съответно необходимите мерки за решаването им;

	Следи за хода на изпълнение на СМР, съгласно графика на строителя, да оценява забавата и да определя какви мерки трябва да се вземат в това отношение. Съгласувано с Възложителя да нарежда извършването на изменения в графика или да взема решения по такива изменения, предлагани от изпълнителя.

	Контролира чрез необходимите проверки, измервания и изчисления реално извършените видове и количества СМР на строежа, които на съответния етап от изпълнение на проекта се удостоверяват от строителя с акт. След извършените проверки на място и установени съответствия, подписва акта;

	Извършва необходимите проверки и носи отговорност за: спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството; недопускане на увреждане на трети лица и имоти следствие на строителството; годността на строежа за въвеждането му в експлоатация;

	Извършва контролни проверки по чл. 169б, ал. 1 от ЗУТ за доставените на строежа строителни продукти, които се влагат в обекта, за да се осигури спазването на чл. 169а, ал. 1 и на Наредбата по чл. 169а, ал. 2 от ЗУТ, вкл. извършва проверки за съответствие на: техническите показатели на доставените строителни продукти с данните в представените от Строителя сертификати и протоколи от изпитвания със заложените в инвестиционния проект технически показатели и характеристики;

	Контролира чрез необходимите проверки, измервания и изчисления реално извършените видове и количества СМР на строежа, които подлежат на заплащане и подписва, съвместно с Проектанта, упражняващ авторски надзор, изготвените от Строителя протоколи за установяване на действително извършени и подлежащи на заплащане СМР, преди да бъдат предоставени за подпис от Възложителя;

	Контролира качеството на извършваните СМР и предотвратява с действията си по компетентност нарушаването на технологичната им последователност, чрез издаването на предписания и заповеди, които вписва в заповедната книга на строежа; контролира задължителното изпълнение на заповедите на проектанта, вписани в заповедната книга на строежа, свързани с авторското му право и не допуска действия от страна на Строителя, които биха довели до неспазване на изработения, съгласуван и одобрен инвестиционен проект;

	Взема решения за спиране и пускане на строежа;

	Контролира отстраняването на дефектите посочени от него или други контролни органи. При ненамеса на строителя за отстраняването им да информира писмено Възложителя и Дирекцията за национален строителен контрол.

	Упражнява функциите на координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството, в пълния обем предвиден в чл. 11 на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

	В рамките на 3 (три) работни дни Изпълнителят изготвя писмено констатации, които предоставя на Възложителя, ако възникне необходимост от промени във видовете работи на обекта, във връзка с обстоятелства, които не са могли да бъдат предвидени по време на процеса на проектиране, но задължително преди тези промени да са извършени от Строителя. Констатациите включват подробно описание на причините и необходимостта от възникналите промени, снимков материал, успоредно подкрепен с текстови разяснения по установените проблеми;

	Да дава указания и да взема решения по въпроси, които не водят до изменение на проекта и са в обхвата на отговорностите на строителния надзор.

	 При необходимост от съставяне на екзекутивна документация на строежа, след фактическото му завършване, Изпълнителят заверява екзекутивната документация заедно с останалите участници в строителството;

	Да изисква провеждането само в негово присъствие и да контролира правилността, пълнотата и законосъобразността на всички функционални проби, пускови изпитания и пробна експлоатация, доказващи годността на строежа за въвеждане в експлоатация.

	Участва в комисии за провеждане на единични, 72-часови проби и комплексни изпитания съгласно изискванията на Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

	Изготвя технически паспорт на строежа преди въвеждането му в експлоатация по реда на Наредба №5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите в необходимия обхват и съдържание преди въвеждането му в експлоатация;

	Изготвя окончателен доклад до Възложителя, съгласно изискванията на чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, след приключване на СМР, за издаване на Разрешение за ползване/Удостоверение за въвеждане в експлоатация. Докладът следва да е окомплектован с всички необходими документи, удостоверяващи годността на строежа за приемането му;

	Да осигури на възложителя и на всяко лице, упълномощено от него, достъп по всяко приемливо време до документацията, свързана с извършените услуги, за извършване на проверки и изготвяне на копия, за времето на изпълнение на договора и след това.

	Изпълнителят съдейства на Възложителя и Строителя, като осигурява необходимите актове/протоколи/становища/одобрения/съгласувания от държавни контролни органи по време на строителството. Всички дължими такси за издаване на всички необходими разрешение/одобрения/съгласувания и/или други документи/действия по време на строителството се заплащат от Възложителя;

	Изпълнителят внася окончателния доклад съответно в Об.А – Вършец, ДНСК/РО НСК – Монтана с Искането на Възложителя за назначаване на Държавна приемателна комисия за строежа. Участва в Държавната приемателна комисия.

	Изпълнителят е длъжен да осъществява и дейността „Упражняване на строителен надзор по време на отстраняване на проявени скрити дефекти през минималните гаранционни срокове” до изтичането на последния гаранционен срок за обекта, определен съгласно Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Гаранционните срокове започват да текат от датата на въвеждане на обекта в експлоатация, удостоверено с надлежен документ, издаден от компетентните органи. Гаранционните срокове не текат и се удължават с времето, през което строежът е имал проявен дефект, до неговото отстраняване. Гаранционната отговорност се изключва, когато проявените дефекти са резултат от непредвидено обстоятелство.

Изпълнителят следва да съгласува с Възложителя всяко свое решение и/или предписание и/или действие и/или съгласие за извършване на работи, водещи до промяна в количествено-стойностните сметки за осъществяваните строителни работи.

При изпълнение на настоящата поръчка, Изпълнителят следва да спазва действащата приложима нормативна уредба.

Горното изброяване е примерно и неизчерпателно. Предмет на поръчката са и всички други дейности, изисквани от закона, технологичните правила и нормативи или необходими за осигуряване на ефективен и качествен контрол по изпълняваните строителни работи.

ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТA НА СМР, ПОДЛЕЖАЩ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР

1.1. Информация за обекта и съществуващото положение

Местоположение

Обектът е изграждане на палеопарк, ограда и информационен център с експозиционна площ, разположен в самостоятелен имот ПИ 12961.40.917 от Кадастралната карта на гр. Вършец с площ 9788 м2. Имотът граничи на югоизток и югозапад с градски парк, на северозапад с река Ботуня и на североизток с вада. Основният достъп до имота е от югозапад, а обслужващия вход от изток.

Общи данни за обекта

Сградата е разположена в рамките на указаните в скицата за проектиране, линии за застрояване, на отстояния от границите на имота по-големи от минималните. Тя е едноетажна със застроена площ 300 м2, с главен вход от юг и обслужващ вход от север.

Палеопаркът е решен с алейна мрежа, зелени площи и зони за  разполагане на експонатите с осветление към тях. Предвидени са пейки, детска площадка и запазване на съществуващата чешма. Запазват се съществуващите дървета. Предвижда се парка да бъде ограден с ажурна ограда, разположена в рамките на имота.

Сградата се състои от покрито входно пространство, зала, 3 тоалетни (една от които достъпна за хора с увреждания), хранилище и техническо помещение. В залата са разположени рецепция, експозиционна площ с витрини и табла, диорама и зона за прожекции. В зоната за прожекции е понижен пода, като са оформени стъпала-пейки. Всички експонати, намиращи се в палеопарка и информационния център, са възстановки и копия.

Обемно решение

Сградата е правоъгълна едноетажна с плосък покрив. Залата е с една плътна и 3 стъклени стени. Има покрито преддверие отворено от две страни.

Фасадно решение

Две от фасадите са плътни с декоративна мазилка, а другите 2 - окачена стъклена фасада с осигурени стъкла срещу разпадане при разчупване.

Строителна конструкция

Сградата е проектирана с монолитни вертикални стоманобетонови елементи и стоманена покривна конструкция.

Инсталации

За сградата се предвижда изграждането на водопроводна, канализационна, отоплителна, охладителна, вентилационна и електро инсталация, отразени в съответните части на техническия проект.

Технико - икономически показатели

Площ на имота				ПИ 	 = 9788 м2

Застроена площ				ЗП  	 =  300  м2

Плътност на застрояване			Пзастр.= 3% < 30%

Разгъната застроена площ			РЗП	 =  300  м2

Интензивност на застрояване		кинт	 = 0,03 <1,2

Кота корниз					КК 	 = 3,85м <10м

Процент озеленяване			Позел.  = мин. 50%

1.2. Видове и обеми СМР

Общо за обект „Палеопарк, ограда и информационен център с експозиционна площ“ са предвидени следните видове и обеми строително-монтажни дейности:

| № | Описание на строително-монтажните работи | Мярка | Одобрено количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЧАСТ: ВРЕМЕННО СТРОИТЕЛСТВО |  |  |
| 1 | Охрана на обекта, включително кабина само за груб строеж | мес | 3.00 |
| 2 | Направа на временна автомивка | бр | 1.00 |
| 3 | Химически тоалетни и абонаментното им поддържане, според нуждите на обекта | мес | 3.00 |
| 4 | Временна чешма, временни ел. табла и инсталации, осветление на строителния обект по време на грубия строеж | к-т | 1.00 |
| 5 | Монтаж, демонтаж и експлоатация на кулокран по разработен ПБЗ, вкл. необходимата документация и съгласуване, както и надниците на кранистите - за периода на договора | бр | 1.00 |
| 6 | Направа на временна строителна ограда | м | 371.50 |
| 7 | Направа на временен портал | бр | 1.00 |
| 8 | Мероприятия по ВОД /монтаж, демонтаж на временни знаци, маркировки и указателни табели/ за целия период на строителство | к-т | 1.00 |
| 9 | Водочерпене на подпочвени води | мсм | 1.00 |
| 10 | Тротоарно право - общинска такса | м2/мес | 3.00 |

|  | ЧАСТ: КОНСТРУКТИВНА |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ИЗКОПНИ И НАСИПНИ РАБОТИ |  |  |
| 11 | Изкопни маси | м3 | 611.00 |
| 12 | Насип с трамбоване | м3 | 531.00 |
|  | КОФРАЖНИ РАБОТИ |  |  |
| 13 | Кофраж подложен бетон фундаменти | М2 | 7.00 |
| 14 | Кофраж фундаменти | М2 | 110.30 |
| 15 | Кофраж стъпала | М2 | 3.40 |
| 16 | Кофраж монолитни колони | М2 | 61.20 |
|  | БЕТОНОВИ РАБОТИ |  |  |
| 17 | Подложен бетон В15 фундаменти | м3 | 8.70 |
| 18 | Бетон В25 за фундаменти | м3 | 19.80 |
| 19 | Бетон В25 шахти | м3 | 5.50 |
| 20 | Бетон В25 настилка | м3 | 49.80 |
| 21 | Бетон В25 монолитни колони | м3 | 4.40 |
|  | АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ |  |  |
| 22 | Изработка, доставка и монтаж армировка за настилка | кг. | 1930.00 |
| 23 | Изработка, доставка и монтаж армировка фундаменти и шахти | кг. | 1141.00 |
| 24 | Изработка, доставка и монтаж армировка монолитни колони | кг. | 686.00 |
|  | ОГРАДА |  |  |
| 25 | Изкоп ръчен за фундаменти ограда | м3 | 30.00 |
| 26 | Насип фундаменти ограда | м3 | 19.50 |
| 27 | Металните стойки 50x50x5 мм и дължина 265 см (167 бр) | кг. | 2900.00 |
| 28 | Бетон В25 | м3 | 8.00 |
| 29 | Арматурна стомана АI | кг. | 238.00 |
|  | КОНСТРУКЦИОННА СТОМАНА |  |  |
| 30 | Изработка, доставка и монтаж стоманена конструкция (грунд и боя) | кг. | 28431.30 |
| 31 | Изработка, доставка и монтаж на анкерно устройство | кг. | 204.00 |
| 32 | Изработка, доставка и монтаж на конструкция за чилър (грунд и боя) | кг. | 244.30 |
|  | ЧАСТ: АРХИТЕКТУРА |  |  |
|  | СУХО СТРОИТЕЛСТВО - стени |  |  |
| 33 | Доставка и монтаж на преградни стени от гипскартон, двуслойна облицовка 2х12,5мм (шпакловане на фуги и лепене между двата слоя), на конструкция, с вата, d=10см | м2 | 17.64 |
| 34 | Доставка и монтаж на предстенна обшивка от гипскартон, двуслойна облицовка 2х12,5мм (шпакловане на фуги и лепене между двата слоя), на конструкция, без вата, d=5см | м2 | 21.55 |
| 35 | Доставка и монтаж на обшивка от гипскартон, двуслойна облицовка 2х12,5мм (шпакловане на фуги и лепене между двата слоя), тип "куфар" | м2 | 6.11 |
| 36 | Доставка и монтаж на влагоустойчиви преградни стени от гипскартон, двуслойна облицовка 2х12,5мм, външния слой - влагоустойчив гипскартон (шпакловане на фуги и лепене между двата слоя), на конструкция, с вата, d=10см | м2 | 44.21 |
| 37 | Доставка и монтаж на влагоустойчиви преградни стени от гипскартон, двуслойна облицовка 2х12,5мм, външния слой - влагоустойчив гипскартон (шпакловане на фуги и лепене между двата слоя), на конструкция, с вата, d=25см | м2 | 14,60 |
| 38 | Доставка и монтаж на влагоустойчива обшивка от гипскартон, двуслойна облицовка 2х12,5мм, външния слой - влагоустойчив гипскартон, (шпакловане на фуги и лепене между двата слоя), тип "куфар" | м2 | 6.05 |
| 39 | Шпакловане на фуги, шлайфане и подготовка на стени и обшивки от гипскартон | м2 | 110.16 |
| 40 | Натоварване и извозване на отпадъци | м3 | 30.00 |
| 41 | Превоз строителни отпадъци на депо, включително такса депониране | м3 | 30.00 |
|  | МАЗИЛКИ |  |  |
| 42 | Направа на машинна гипсова мазилка по стени | м2 | 2.61 |
| 43 | Направа на фина гипсова шпакловка по стени | м2 | 2.61 |
|  | БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ - стени |  |  |
| 44 | Грундиране по стени преди латекс | м2 | 173.09 |
| 45 | Двукратно боядисване с латекс по стени | м2 | 173.09 |
|  | ОБЛИЦОВКИ |  |  |
| 46 | Доставка и монтаж на каменна облицовка на лепилен разтвор | м2 | 49.92 |
| 47 | Доставка и монтаж на фаянс на лепилен разтвор | м2 | 3.8 |
|  | СУХО СТРОИТЕЛСТВО- тавани |  |  |
| 48 | Доставка и монтаж на вата за уплътняване по периферия покрив и окачен таван, d=5см | м2 | 375.03 |
| 49 | Доставка и монтаж на окачени тавани, 2х12,5, (шпакловане на фуги и лепене между двата слоя), двойна скара, сертификат за огнеустойчивост RE15 | м2 | 295.03 |
| 50 | Шпакловане на фуги, шлайфане и подготовка на тавани от гипскартон | м2 | 295.03 |
|  | БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ - тавани |  |  |
| 51 | Грундиране по тавани педи латекс | м2 | 295.03 |
| 52 | Двукратно боядисване с латекс по тавани | м2 | 295.03 |
|  | ЗАМАЗКИ |  |  |
| 53 | Направа на армирана циментова замазка по подове, армировъчна мрежа | м3 | 37.66 |
|  | НАСТИЛКИ И ИНТЕРИОР |  |  |
| 54 | Монтаж на каменна настилка на лепилен разтвор | м2 | 552.42 |
| 55 | Доставка и монтаж на решетка за въздуховоди по специфичен детайл | л.м. | 120 |
| 56 | Доставка и монтаж на системи преградни стени с врати за тоалетни 1,25х2м | бр. | 2 |
|  | ЧАСТ ЕКСТЕРИОР |  |  |
| 57 | Геотекстил под бетонова настилка | м2 | 555.58 |
| 57 | Хидроизолация под бетонова настилка | м2 | 555.58 |
| 59 | Топлоизолация XPS-3cm/под цялата площ на плочата | м2 | 555.58 |
| 60 | Доставка, монтаж и демонтаж на фасадно скеле с височина до 3м., включително защитна мрежа | м2 | 250 |
| 61 | Доставка и монтаж на фасадни стени от аквапанел, двуслойна облицовка 2х12,5мм (шпакловане на фуги и лепене между двата слоя), на конструкция, с 14см вата (λ=0,039 W/mK), d=30см | м2 | 77.41 |
| 62 | Доставка и монтаж на окачен таван от аквапанел, 2х12,5, (шпакловане на фуги и лепене между двата слоя), двойна скара | м2 | 115.64 |
| 63 | Доставка и монтаж на аквапанел върху конструкция по козирка | м2 | 43.11 |
| 64 | Направа на система силиконова минерална шпакловка, върху аквапанел, вкл. грунд "бетон-контакт" | м2 | 209.35 |
| 65 | Направа на декоративна фасада | м2 | 87.79 |
| 66 | Доставка и монтаж на система окачена стъклена фасада по спецификация | м2 | 261.6 |
| 67 | Доставка и монтаж на OSB плоскости, водоустойчивост клас 3, за оформяне легла на седящи олуци | м2 | 149.93 |
| 68 | Доставка и монтаж на твърда минерална вата, d=5см | м2 | 347.43 |
| 69 | Доставка и монтаж на пароизолация от плътно полиетиленово фолио под вата | м2 | 537.94 |
| 70 | Доставка и монтаж на хидроизолационна система TPO по покрив и лежащ улук | м2 | 537.94 |
| 71 | Улуци лежащи | М | 20 |
| 72 | Водосточни тръби | М | 16 |
|  | ПАРК |  |  |
| 73 | Подготовка на основа, доставка и полагане на трайна пътна настилка | м2 | 626.01 |
| 74 | Направа на алеи от земна маса | м2 | 655.92 |
| 75 | Подготовка на основа, доставка и полагане на тартанова настилка детска площадка | м2 | 111.65 |
| 76 | Натоварване и извозване на отпадъци ( к-во по преценка на офериращия) | м3 | 50 |
| 77 | Превоз строителни отпадъци на депо, включително такса депониране | м3 | 50 |
| 78 | Доставка и монтаж на мрежа за ажурна метална ограда H2,2м | л.м | 366.5 |
| 79 | Доставка и монтаж на двукрили метални врати с размери 1+2,5х2,2м, в метална ограда | бр | 2 |
|  | ЧАСТ: ВиК |  |  |
|  | ВОДОПРОВОД |  |  |
| 80 | Доставка и монтаж на HDPE ф32 включително фитинги, укрепване и други окомплектовки -за студена вода | м | 40.00 |
| 81 | Доставка и монтаж на полипропиленови тръби /PPR PN16/ ф 20 включително фитинги, укрепване и други окомплектовки -за студена вода | м | 30.00 |
| 82 | Доставка и монтаж на полипропиленови тръби /PPR PN20/ l ф 20 включително фитинги, укрепване и други окомплектовки -за топла вода | м | 25.00 |
| 83 | Доставка и монтаж тръбна изолация за водопровод ст. т. и ц. Вода /за ф20/ вкл.и поц.тр. | м | 55.00 |
| 84 | Също, но за ф32 | м | 2.00 |
| 85 | Доставка и монтаж на укрепители за водопровод в партера | бр. | 20.00 |
| 86 | Доставка ,монтаж и укрепване СК ф20 | бр. | 6.00 |
| 87 | Доставка, монтаж и укрепване на спирателни кранове ф1'' | бр. | 2.00 |
| 88 | Доставка, монтаж и укрепване на спирателни кранове ф1'' с изпразнител | бр. | 1.00 |
| 89 | Доставка, монтаж и укрепване на филтър ф1" | бр. | 1.00 |
| 90 | Доставка, монтаж и укрепване на възвратни кранове ф20 | бр. | 1.00 |
| 91 | Също, но ф1" | бр. | 1.00 |
| 92 | Смесителни батерии за тоалетни мивки /стоящи/ | бр. | 4.00 |
| 93 | Ел.бойлер 200л | бр. | 1.00 |
| 94 | Водомер за студена вода 2.5 м3/ч | бр. | 1.00 |
| 95 | Хидравлично изпитване на водопровод | м | 57.00 |
| 96 | Дезинфекция на водопровод | м | 57.00 |
|  | КАНАЛИЗАЦИЯ |  |  |
| 97 | Доставка и монтаж на РVС тръби ф50/1.8 за канал вкл. фасонни части и укрепване | м | 20.00 |
| 98 | Доставка и монтаж РVС тръби ф110/2,2мм за канал вкл. фасонни части | м | 10.00 |
| 99 | РVС ф110 дебелстенни | м | 10.00 |
| 100 | РVС ф110/3,2мм дебелостенни | м | 10.00 |
| 101 | РVС ф160/4,7мм дебелостенни | м | 20.00 |
| 102 | Укрепители за вертикален канал ф 110 | бр. | 2.00 |
| 103 | Изпитване на канализация | м | 30.00 |
| 104 | Тоалетна мивка среден формат | бр. | 4.00 |
| 105 | Доставка и монтаж клозетно седало моноблок | бр. | 3.00 |
| 106 | Доставка и монтаж на воронки кьм ВТ | бр. | 4.00 |
| 107 | Подов сифон прав ф100 | бр. | 4.00 |
|  | ЧАСТ: ЕЛЕКТРО |  |  |
|  | ДВОРНО ОСВЕТЛЕНИЕ |  |  |
| 108 | Трасиране каб.линия | км | 0.65 |
| 109 | Направа на изкоп 0,8/0,5 в почва III категория със зариване и трамбоване | м | 645.00 |
| 110 | Направа на изкоп 1,10/0,5 в почва III категория със зариване и трамбоване | м | 230.00 |
| 111 | Направа на пясъчна подложка за кабелен изкоп | м3 | 35.00 |
| 112 | Доставка и полагане на твърда PVC Ф50, в кабелен изкоп или забетонирана | м | 460.00 |
| 113 | Доставка и полагане твърда PVC Ф110, забетонирана | м | 54.00 |
| 114 | Доставка и монтаж на табло ТЕМО-1 по схема | бр. | 1.00 |
| 115 | Доставка и полагане на кабел САВТ 4х16 мм2 в кабелен изкоп | м | 52.00 |
| 116 | Доставка и полагане на кабел СВТ 4х2,5мм2 до стълбчета дворно осветление и прожектори | м | 600.00 |
| 117 | Доставка и полагане на кабел СВТ 3х2,5 мм2 до стълбчета дворно осветление и до прожектори | м | 266.00 |
| 118 | Доставка и изтегляне на кабел СВТ 3х2,5мм2 в стоманотръбни стълбове за площадково осветление | м | 105.00 |
| 119 | Доставка и монтаж метални разкл.кутии тип К-35 | бр. | 15.00 |
| 120 | Монтаж разклонителна кутия в стълбче | м | 35.00 |
| 121 | Доставка и изправяне на стоманотръбен стълб с височина до 4 м | бр | 35.00 |
| 122 | Доставка и монтаж на осв.тяло с LED лампа 30W IP 65 по избор на архитекта върху стълбче с височина 3 м | бр. | 35.00 |
| 123 | Доставка и монтаж на прожектор с LED лампа 45W IP 68 върху кубче | бр. | 15.00 |
| 124 | Доставка и монтаж на кабелни марки | бр. | 100.00 |
| 125 | Свързване на проводник към съоръжение до 2,5 мм2 | бр. | 280.00 |
| 126 | Доставка и монтаж кабелни обувки 16 мм2 Cu | бр. | 8.00 |
| 127 | Суха разделка на кабел 4х16 мм2 | бр. | 2.00 |
| 128 | Доставка и полагане на поцинкована шина 40/4 в изкоп | м | 64.00 |
| 129 | Направа на съединения на шина с болтова връзка | бр. | 50.00 |
| 130 | Направа и монтаж на комплектна заземителна уредба с 2 бр. поц.тръби 2 1/2" L=3 m вкл. на табло Т-1 | бр. | 25.00 |
| 131 | Направа на дребна метална конструкция за конзоли и др. | кг | 85.00 |
| 132 | Боядисване на метална конструкция | м2 | 7.00 |
| 133 | Измерване специфичното съпротивление на почвата | чч | 25.00 |
| 134 | Изпитване съпротивление на заземител | чч | 25.00 |
| 135 | Проверка за наличие между заземител и заземяеми елементи | чч | 50.00 |
| 136 | Извозване строителни отпадъци | м3 | 20.00 |
| 137 | Бетонов кожух с В 15 | м3 | 3.15 |
| 138 | Изпитване на кабелни линии НН | чч | 16.00 |
| 139 | Прекъсване на ел.захранване в мрежа НН | часа | 6.00 |
|  | ВЪТРЕШНА ЕЛ. ИНСТАЛАЦИЯ |  |  |
| 140 | Доставка осв.тяло, 1х28W IP44 с капак | бр. | 2.00 |
| 141 | Доставка прожекторно осв.тяло LED 830, 27W IP20 | бр. | 20.00 |
| 142 | Доставка аварийно LED осв.тяло, 5W IP20 | бр. | 6.00 |
| 143 | Доставка влагозащитено осв.тяло с LED лампа 7 W; IP 44 тип "Луна" | бр. | 6.00 |
| 144 | Доставка влагозащително фасадно LED осветително тяло 32 W IP 65 | бр. | 8.00 |
| 145 | Доставка Евакуационно осветително тяло 1х8 W за открит монтаж, IP 40 а вградена акумулаторна батерия | бр. | 2.00 |
| 146 | Доставка влагозащитено осв.тяло с лум.лампа 1х14 W; IP 44 с капак | бр. | 3.00 |
| 147 | Доставка LED осв.тяло 12W; IP 20 | бр. | 5.00 |
| 148 | Монтаж осв.тела | бр. | 52.00 |
| 149 | Доставка на Ключ обикновен скрита инсталация IP 20 | бр. | 2.00 |
| 150 | Доставка Ключ сериен скрита инсталация IP 20 | бр. | 6.00 |
| 151 | Доставка контакт "Шуко" 16 А скрита инсталация | бр. | 18.00 |
| 152 | Доставка табло Т-бойлер 16 А скрита инсталация | бр. | 1.00 |
| 153 | Доставка розетка тип RJ 45 cat.5 за I-net и телефони; | бр. | 4.00 |
| 154 | Доставка обща рамка за монтаж на 2 бр. контакти "Шуко 16 А и 2 бр, розетки RJ 45 | бр. | 2.00 |
| 155 | Монтаж ключове; контакти | бр. | 33.00 |
| 156 | Монтаж и доставка PVC конзоли | бр. | 33.00 |
| 157 | Доставка на разклонителни кутии кръгли | бр. | 66.00 |
| 158 | Доставка на разклонителни кутии 15/15 | бр. | 2.00 |
| 159 | Направа на лампен излаз със СВТ 3х1,5 до 8 м скрито | бр. | 50.00 |
| 160 | Направа на лампен излаз със СВТ 3х1,5 до 12 м (евак.осв) | бр. | 2.00 |
| 161 | Доставка и монтаж на поц.шина 40/4 | м | 36.00 |
| 162 | Доставка и монтаж комлектна заземителна уредба | бр. | 6.00 |
| 163 | Доставка и монтаж AlMgSi0,5 Ø8 мълниезащита | м | 72.00 |
| 164 | Доставка и монтаж ел.табло Т-1 | бр. | 1.00 |
| 165 | Доставка и полагане на СВТ 2х1,5 | м | 60.00 |
| 166 | Доставка и полагане на СВТ 3х2,5 | м | 376.20 |
| 167 | Доставка и полагане на кабел СВТ 3х1,5 | м | 34.00 |
| 168 | Доставка и полагане на кабел СВТ 5х10 | м | 35.00 |
| 169 | Доставка и полагане на кабел HDMI | м | 70.00 |
| 170 | Изтегляне кабели в положени тръби | м | 505.20 |
| 171 | Суха разделка на кабели СВТ до 5х16 | бр. | 10.00 |
| 172 | Доставка и свързване на ПВА 2 - 16 мм2 за зануляване въздуховоди | м | 5.00 |
| 173 | Доставка CU - кабелни обувки 16 мм2 | бр. | 10.00 |
| 174 | Доставка и полагане на метален гофриран шалаух | кг | 5.00 |
| 175 | Полагане на гофр.тр.Ф29 мм | м | 35.00 |
| 176 | Полагане на гофр.тр.Ф23 мм | м | 376.20 |
| 177 | Полагане на гофр.тр.Ф16 мм | бр. | 250.00 |
| 178 | PVC 1" | м | 50.00 |
| 179 | PVC 3/4" | м | 70.00 |
| 180 | PVC 11/2" | м | 15.00 |
| 181 | PVC 2" | м | 15.00 |
| 182 | Доставка и монтаж нагревателен кабел; 5 м , 250 W | бр. | 6.00 |
| 183 | Доставка и монтаж разклонителна кутия ОМ; IP 65 | бр. | 14.00 |
| 184 | Доставка кабел СВТ 3х0,75 мм2 до датчици за влажност | м | 30.00 |
| 185 | Доставка кабел СВТ 5х0,75 мм2 до датчици за температура | м | 30.00 |
| 186 | Доставка и полагане на СВТ 3х2,5 | м | 170.00 |
| 187 | Доставка и монтаж на регулатор devireg 810 - вариант 2 за покриви и улуци, комплект със сензори за влага - монтаж в улуци и сензор за температура на въздуха за монтаж в близост до улука | бр. | 1.00 |
| 188 | Доставка и монтаж на скоби улук (пакет от 25 бр.) | пакет | 5.00 |
| 189 | Доставка и монтаж на алуминиева самозалепваща се лента | бр. | 14.00 |
| 190 | Доставка и монтаж на стоманена монтажна лента - 5 м | бр. | 7.00 |
| 191 | Доставка и монтаж верига с дължина 5 м | бр. | 7.00 |
| 192 | Пусконаладъчни работи система ел.нагрев | чч | 72.00 |
| 193 | Свързване проводник към съоръжение до 2,5 мм2 | м | 219.00 |
| 194 | Полагане и доставка на кабел за I-net S/FTP cat.7 | м | 140.00 |
| 195 | Доставка прахов пожарогасител | бр. | 1.00 |
| 196 | Доставка и монтаж на Контролен панел с 48 зони | бр. | 1.00 |
| 197 | Доставка и монтаж на монтажна кутия за контролният панел | бр. | 1.00 |
| 198 | Доставка и монтаж на графична LCD клавиатура | бр. | 1.00 |
| 199 | Доставка и монтаж на обемен датчик PIR за монтаж на стена, 110° | бр. | 6.00 |
| 200 | Доставка и монтаж на дигитален акустичен датчик за стъкло | бр. | 14.00 |
| 201 | Доставка и монтаж на външна сирена с блиц лампа | бр. | 1.00 |
| 202 | Доставка и монтаж на адресеруем магнито-контактен датчик | бр. | 2.00 |
| 203 | Доставка и монтаж на 8 зонов разширителен модул | бр. | 2.00 |
| 204 | Доставка и монтаж на захранващи блокове | бр. | 2.00 |
| 205 | Доставка и монтаж на кабел 2х0,5 + 6х0,22 mm² | м. | 390.00 |
| 206 | Доставка и монтаж на кабел 4x0,22 mm² | м. | 18.00 |
| 207 | Доставка и монтаж на кабел 2х0,5 mm² | м. | 65.00 |
| 208 | Доставка и монтаж на гофр. PVC тръба Ø13 | м. | 473.00 |
| 209 | Доставка и монтаж на акумулаторни батерии 12V / 7Ah / Pb | бр. | 2.00 |
| 210 | Доставка и монтаж на радиотрансмитер от службата по охрана | бр. | 1.00 |
| 211 | Пускане на системата в експлоатация | бр. | 1.00 |
| 212 | Доставка и монтаж на 16-канален NVR | бр. | 1.00 |
| 213 | Доставка и монтаж на суич 16 порта | бр. | 1.00 |
| 214 | Доставка и монтаж на PoE суич 8 порта | бр. | 2.00 |
| 215 | Доставка и монтаж на персонален компютър - не е предмет на договора | бр. |  |
| 216 | LCD monitor 22" | бр. | 1.00 |
| 217 | Доставка и монтаж на цветна камера 1/3"" CCD сензор, 1280x1024, PAL, 0.3/0.0Lux, функция ден и нощ, IR LED, PoE, за външен монтаж, в комплект с кожух и стойка. | бр. | 2.00 |
| 218 | Доставка и монтаж на куполна камера за вътрешен монта - 1/3"" CCD сензор,1280x1024, PAL, 0.1Lux, OSD, PoE" | бр. | 2.00 |
| 219 | Устройства за защита от пренапрежение - Overvoltage protection | бр. | 4.00 |
| 220 | Доставка и монтаж на Кабел S/FTP cat.7 | м. | 140.00 |
| 221 | Доставка и монтаж. Гофрирани тръби ø 16 | м. | 140.00 |
| 222 | Доставка и инсталация. Софтуер за мрежово наблюдение станциите за видеонаблюдение | бр. | 1.00 |
| 223 | Пускане на системата в експлоатация | бр. | 1.00 |
| 224 | Доставка и монтаж на 11" Ком.шкаф, 21U 600x400mm | бр. | 1.00 |
| 225 | 19'' Вентилационен блок | бр. | 1.00 |
| 226 | 19" Earth Bar | бр. | 1.00 |
| 227 | Доставка и монтаж на Акумулатор 12V /65Ah, херметизиран | бр. | 2.00 |
| 228 | Доставка и монтаж на Заряден токоизправител PLN-24CH12 / 24V |  |  |
| 229 | Доставка и монтаж на Контролер за АООС (240W ) | бр. | 1.00 |
| 230 | Доставка и монтаж на усилвател (480W ) | бр. | 1.00 |
| 231 | Доставка и монтаж на CD плейър/FM тунер | бр. | 1.00 |
| 232 | Доставка и монтаж на микрофонен пулт | бр. | 1.00 |
| 233 | Доставка и монтаж на Клавиатура за микрофонен пулт - 6 бутона | бр. | 1.00 |
| 234 | Доставка и монтаж на Високоговорител стенен с керамична клема и термичен предпазител за изключване при пожар 6W/100V, 94dB/1W/1m | бр. | 6.00 |
| 235 | Доставка и монтаж. DIN конзола Ø60 за атенюаторите | бр. | 6.00 |
| 236 | Доставка и монтаж, Разклонителна кутия за вграден монтаж | бр. | 1.00 |
| 237 | Доставка и монтаж на Адаптор 220Vac/24Vdc | бр. | 1.00 |
| 238 | Доставка и монтаж на кабел - JY(ST)Y 2х1.5 мм2 | м. | 280.00 |
| 239 | Доставка и монтаж на кабел - JY(ST)Y 4х1.5 мм2 | м. | 140.00 |
| 240 | Доставка и монтаж , трудно горими тръби Ø16 Е30 | м. | 140.00 |
| 241 | Доставка и монтаж, Спомагателни материали |  |  |
| 242 | Пускане на системата в експлоатация | бр. | 1.00 |

1.3.  Проектиране и изработка на скулптурни реставрации предвидени за информационния център и околните територии.

Интериор и екстериор

Сградата на информационния център включва музейна експозиция с фосилни останки от находището, възстановка на находището естествен размер (или поне 1.5 х 1 м), диорама, мултимедия с клипове и анимации представящи находището, отливки от черепи, скелети на основни и атрактивни видове, намерени в находището и копирани от известни чужди образци, съществуващи в европейски музеи.

Диорамата (6 х 2 м) представя природната обстановка преди 2.5 млн. години около находището – растителност, релеф, основните видове гръбначни животни.

Диорамата-модел представя процеса на образуване на карите – специфичните гео-морфоложки образувания, формиращи съвременния ландшафт в района на находището.

На мултимедията се пускат периодично клипове, свързани с находището: специалисти разказват за него на самото място; основни видове бозайници и птици ще бъдат представени от кратки текстове, възстановки, сравнения и др.; анимиран филм ще пресъздава живота от това време – гепарди ловят копитни, мегантереон дебне див кон, лошяди се хранят от останките  на загинало животно, бакалов сокол  е сграбчил уловена сухополска чучулига и др.

Палеопаркът обхваща информационен център и околните територии, предвидени за тази цел. Палеопаркът представя с реставрации (групови сцени или единични пластики) основните елементи на природната обстановка, разкрита в находището „Вършец”- бозайници, птици, влечуги.

Проектът следва да пресъздаде реална научна възстановка на съществуващите животни през палео епохата. Етапите за изработване на описаните индивиди включват: Уточняване визията на вида; Направа на различни видове рисунки и уточняване на постановката на обекта; Изработване на умален триизмерен модел на обекта от гипс или друг материал; Увеличаване на модела в мащаб 1:1; Изработване на модела в епоксидна смола, полиуретан  или друг траен материал; Метална конструкция на модела  -  при по големите животни; Патиниране на обекта, добавяне на косми, структура на кожа, пера и други.

За да се получи максимална реалистична среда в парка, е проектирано някои животните да бъдат по няколко от вид пресъздадени в динамични композиции, както следва:

- Направа на скални късове и възстановки на изкопаеми животни:

3 бр. Плиоценски гепард - Acinonyx pardinensis

1 бр. елен - “Dama” rhenana

4 бр. витороги антилопи от род Gazellospira

1 бр. рис от вида Lynx issiodorensis

1 бр. саблезъба котка Megantereon

2 бр. носорог Stephanorhinus

4 бр. масивния стеноноиден кон Equus stenonis

4 бр. вълкоподобни диви кучета от род Eucyon

4 бр. овцебик от род Megalovis

1 бр. пума - Puma pardoides

4 бр. кошути от вида Eucladoceros senesensis

1 бр. елен от вида Eucladoceros senesensis

1 бр. варан

1 бр. язовец - Meles thorali

3 бр. лешояди на Бохенски

2 бр. хиени - Pliocrocuta

3 бр. Aquila kurochkini (орел на Курочкин)

1 бр. Falco bakalovi (сокол на Петър Бакалов)

4 бр. Tetrao partium (частичен тетрев)

2 бр. Lagopus balcanicus (балканска тундрова яребица)

2 бр. Otis khosatzkii (дропла на Хозацки)

- Направа на диорама със съдържание на животински видове в естествена големина - 1 бр. гигантски гепард от вида Ациноникс периери, 1 бр. елен от вида Еукладоцерос сенезензис, 1 бр. саблезъба котка Мегантереон, 2 бр лешояда на Бохенски.

- Изработка на видеофилми с качество на изображението 4k или HD и минимална продължителност 5 мин. -  2 броя.